Propuesta de Migración HCM Transformación a Plataforma Cloud

Presentación al Comité de Transformación — Octubre 2025

- Resumen Ejecutivo

La migración del actual sistema de gestión de personas (PeopleSoft 9.2) a una plataforma HCM Cloud es una decisión estratégica para garantizar la evolución tecnológica y organizativa de la Empresa.

El sistema actual, basado en arquitectura on-premise y con un alto grado de desarrollos a medida, presenta limitaciones para conectarse de forma directa y sostenible con los nuevos proyectos corporativos: CRM, DATA BI y nueva Telefonía Cloud. Mantenerlo supondría costes adicionales en integraciones temporales y riesgo de retrabajo futuro.

La evaluación funcional y económica realizada en la RFI a fabricantes, confirma que Oracle Cloud HCM es la opción prioritaria por su continuidad técnica con PeopleSoft, cobertura funcional prácticamente completa y modelo de implantación modular. Workday se mantiene como alternativa en la short-list por su experiencia de usuario avanzada.

Incorporar este proyecto al roadmap 2026 permitirá sincronizarlo con los proyectos estratégicos ya en marcha y asegurar un modelo de datos unificado entre negocio, clientes y personas.

- Contexto

PeopleSoft 9.2 ha cumplido su función con solvencia durante su ciclo de vida, pero su arquitectura on-premise y su dependencia de desarrollos a medida generan:

- Costes de mantenimiento elevados y dependencia de perfiles técnicos escasos.

El mantenimiento requiere perfiles especializados cada vez más difíciles de encontrar, lo que eleva los costes y pone en riesgo la continuidad operativa.

- Limitaciones para integrarse de forma nativa con las nuevas plataformas corporativas.

La arquitectura on-premise y los desarrollos a medida dificultan la conexión con nuevas plataformas corporativas (CRM, Data BI, Telefonía Cloud), obligando a crear integraciones temporales costosas y poco sostenibles,  aumentando el riesgo de retrabajos y obsolescencia.

- Sin capacidades modernas (IA, analítica, autoservicio real).

El sistema actual de gestión de personas carece de capacidades modernas como inteligencia artificial, analítica avanzada y autoservicio real, lo que limita la digitalización de RR.HH. y dificulta la automatización, la toma de decisiones basada en datos y la mejora de la experiencia del usuario. Las funcionalidades de autoservicio existentes son obsoletas, lo que mantiene la dependencia de procesos manuales y afecta tanto la eficiencia operativa como la autonomía de empleados y managers.

- Riesgo de obsolescencia funcional

La última versión es de 2018 y el soporte de seguridad solo está garantizado hasta 2031, con atención mínima y solo para incidencias críticas. Esto incrementa el riesgo operativo y la exposición a amenazas.

En resumen, mantener PeopleSoft implica costes crecientes, menor agilidad y un riesgo real de quedar fuera de la evolución digital de la compañía.

- Objetivo del Proyecto

Sustituir el sistema actual por una solución HCM Cloud que permita:

- Centralizar y asegurar la calidad de la información de RR.HH. para una toma de decisiones ágil, soportada por analítica avanzada y reportes precisos.

- Digitalizar los procesos de gestión de personas, implementando autoservicios para empleados y managers que mejoren la experiencia de usuario y reduzcan la carga de tareas manuales. Este enfoque permitirá alinear las operaciones de RR.HH. con la visión estratégica, la cultura organizacional y la evolución hacia prácticas más ágiles y centradas en las personas.

- Automatizar los procesos heredados y resolver las limitaciones derivadas de tecnologías obsoletas, garantizando mayor eficiencia y disminución de riesgos operativos.

- Garantizar el cumplimiento normativo mediante mecanismos robustos de trazabilidad, control de accesos y gestión automatizada de consentimientos.

- Favorecer la adopción y sostenibilidad del nuevo modelo operativo a través de un acompañamiento continuo a las personas usuarias.

- Consolidar la arquitectura HCM en la nube, con una solución moderna, escalable y alineada con las mejores prácticas del mercado.

- Integrar los sistemas críticos de la compañía (CRM, DATA BI y Telefonía Cloud) de manera nativa, asegurando la coherencia y fiabilidad de los datos en todo el ecosistema digital.

- Reducir la necesidad de desarrollos a medida y los costes asociados al soporte técnico.

- Evaluación de Alternativas

Comparativa Funcional y Económica

| Criterio | Oracle Cloud HCM | Workday HCM | SAP SuccessFactors | Mantener PeopleSoft |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cobertura funcional | ~98% | ~74% | ~65% | 100% actual |
| Licencia anual | 269 k€ | 501 k€ | 293 k€ | 173 k€ |
| Inversión estimada implantación | 800 M€ | 900 M€ | — | 0 € |
| Estimación Tiempo proyecto | 14-24 meses | 15-23 meses | — | N/A |
| Implantación por módulos | SI | SI | NO | N/A |
| Complejidad migración datos | Media-Alta | Alta | Alta | N/A |
| Integraciones nativas | Sí (Oracle/SF) | Sí | Parcial | No |
| Analítica avanzada | Estándar | Líder mercado | Estándar | Limitada |
| UX/Mobile | Moderna | Mejor-in-class | Moderna | Obsoleta |
| Riesgo técnico | Medio | Alto | Medio | Muy Alto (obsolescencia) |

Costes módulos Oracle HCM Cloud  (Primer año)

| Módulo Oracle HCM Cloud | Licencias | Total |
| --- | --- | --- |
| Fusion Human Capital Management Base Cloud Service |  | 76.144 € |
| Fusion Recruiting Cloud Service |  | 40.610 € |
| Fusion Human Resources Help Desk Cloud Service |  | 20.305 € |
| Fusion Workforce Health and Safety Incidents Cloud Service |  | 10.152 € |
| Fusion HCM Analytics |  | 25.381 € |
| Fusion Talent Management Cloud Service |  | 35.534 € |
| Fusion Workforce Compensation Cloud Service |  | 20.305 € |
| Fusion Learning Cloud Service |  | 25.381 € |
| Fusion Time and Labor Cloud Service |  | 15.229 € |
| Total coste anual | 2.527 | 269.041 € |

Costes Módulos Workday Cloud  (Primer año)

Cálculo de licencias Workday (FSE)

| Clasificación empleados | Total empleados | Porcentaje aplicación Coste Licencias | FSE Count |
| --- | --- | --- | --- |
| Standard Full-Time | 1.096 | 100% | 1.096 |
| Standard Part-Time | 222 | 50% | 111 |
| Contingent | 2.285 | 25% | 572 |
| Labor/Service Full-Time | 223 | 60% | 134 |
| Labor/Service Part-Time | 986 | 30% | 296 |
| Total | 4.812 | - | 2.209 |

El coste de la suscripción en Workday se calcula según el tipo de empleado. Cada perfil (jornada completa, parcial, eventual, servicios) se convierte en una métrica “FSE” (Full Service Equivalent) aplicando porcentajes definidos.

Costes de Licencias por módulos

| Componente Workday | Licencias | Total |
| --- | --- | --- |
| Workday Human Capital Management – Core HCM |  |  |
| Workday Recruiting |  |  |
| Workday Talent Optimization |  |  |
| Workday Advanced Compensation |  |  |
| Workday Absence Management |  |  |
| Workday Benefits |  |  |
| Workday Learning |  |  |
| Workday Cloud Connector for Learning |  |  |
| Workday Help |  |  |
| Workday Global Payroll Connect |  |  |
| Workday Time Tracking |  |  |
| Workday Extend Professional |  |  |
| Workday Prism Analytics Enterprise |  |  |
| Total coste anual | 2.209 | 501.378 € |

TCO Comparado (3 años)

| Concepto | Oracle Cloud | Workday | SuccessFactors (Descartada) | PeopleSoft |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Licencias (3 años) | 807 k€ | 1.503 k€ | 717 k€ | 519k€ |
| Implantación & Gestion Cambio | 992 k€ | 1.000 k€ | — k€ | — k€ |
| Mantenimiento Plataforma PS | 0 k€ | 519 k€ (Peoplesoft) | 519 k€(Peoplesoft) | — k€ |
| Infraestructura | 0 k€ (cloud) | 0 k€ (cloud) | 0 k€ (cloud) | 90 k€ (on premise) |
| TOTAL 3 años | 1.799 k€ | 3.022 k€ | — k€ | 609 k€ |
| Coste anual promedio | 599 k€ | 1.007 k€ | — k€ | 203 k€ |

- Análisis de Alternativas

Oracle Cloud HCM — RECOMENDADA

- ✅ Continuidad funcional desde PeopleSoft: migración de datos simplificada

- ✅ Activación modular: menor riesgo, valor temprano

- ✅ IA conversacional nativa

- ✅ Equilibrio coste/capacidades

- ⚠️ Requiere validación técnica de integradores en RFP/I

Workday HCM — Short-list (contraste)

- ✅ Mejor UX del mercado, analítica superior

- ✅ IA conversacional nativa

- ⚠️ Requiere validación técnica de integradores en RFP/I

- ❌ Coste 72% superior a Oracle (TCO 3 años)

- ❌ Cobertura estándar 74%: requiere más customización

SAP SuccessFactors — Descartada

- ⚠️ Menor alineación con ecosistema actual

- ⚠️ Integraciones con Salesforce menos maduras

- ⚠️ TCO similar a Oracle sin ventajas diferenciales

Mantener PeopleSoft — Alto riesgo

- ❌ Fin soporte extendido: 2031

- ❌ Costes crecientes: infraestructura + escasez perfiles

- ❌ Sin capacidad evolutiva: IA, analítica, mobile

- ❌ Requiere conectores costosos con cada nuevo sistema

- Escenario Económico (alto nivel)

- Coste actual plataformas RRHH: ≈ 173 k€/año.

- Nueva inversión estimada (RFI):

  - Licencias Oracle Cloud HCM ≈ 269 k€/año.

  - Licencias Workday ≈ 501 k€/año.

  - Implantación inicial distribuida en 2 o 3 años 900M€).

- Ahorro operativo estimado: ~25% en mantenimiento y servidores a partir del año 3.

(Cifras preliminares estimadas en RFP finalizada en Noviembre 2025, a validar en RFQ futura.)

- Beneficios Estratégicos

- Alineación tecnológica: coherencia total con la arquitectura Cloud corporativa y los proyectos estratégicos en curso (CRM, DATA BI, Telefonía Cloud).

- Datos únicos y confiables: una única fuente de verdad; todos los sistemas corporativos consumen y actualizan información coherente del HCM.

- Experiencia de usuario moderna: procesos guiados, autoservicio real y acceso móvil para empleados y managers.

- Reducción de costes estructurales: eliminación de servidores locales, mantenimiento correctivo y versiones legacy.

- Escalabilidad: despliegue modular por fases, adaptable a la madurez de la organización.

- Reducción de riesgo operativo: actualizaciones trimestrales automáticas que incorporan mejoras y nuevas funcionalidades sin coste adicional.

- Base para IA y analítica avanzada: habilita decisiones estratégicas de RRHH y negocio basadas en datos en tiempo real.

Los benchmarks del mercado muestran que los proyectos de transformación HCM tienen un retorno estimado de 4 a 6 años, considerando beneficios estratégicos como mejores decisiones, agilidad, escalabilidad y experiencia de empleado.

Este proyecto se justifica porque:

- ✅ Protege las inversiones de los proyectos estratégicos ya en marcha.

- ✅ Habilita la evolución del ecosistema digital, conectando de forma natural los procesos de personas con los sistemas de negocio y asegurando datos coherentes y disponibles para analítica e IA.

- ✅ Reduce el riesgo de obsolescencia tecnológica (PeopleSoft sin evolución).

- ✅ Genera eficiencias operativas tangibles, liberando recursos técnicos y mejorando la trazabilidad de los procesos.

- Estrategia de Ejecución: Garantía de Cero Impactos en Negocio

Uno de los pilares fundamentales para la implantación exitosa de este proyecto es asegurar la continuidad total de las operaciones de negocio, evitando cualquier disrupción en el día a día de la organización. Por esta preocupación respecto a posibles impactos en la operativa, se ha definido una estrategia robusta, alineada con las mejores prácticas del sector y en sintonía con el enfoque adoptado en otros proyectos estratégicos de la compañía.

Principio Rector: Migración sin disrupciones. El objetivo es claro: implementar Cloud HCM sin afectar los procesos actuales, garantizando así la tranquilidad de todas las áreas implicadas.

Para ello, se establece una estrategia en dos fases claramente diferenciadas:

- Fase 1 – Continuidad Operativa: Se prioriza la activación de Cloud HCM replicando exactamente las integraciones y funcionalidades existentes en PeopleSoft. El enfoque es “as-is”, es decir, sin cambios percibidos por los usuarios finales. Esto permite mantener la operativa intacta durante la transición.

- Fase 2 – Optimización y Modernización: Una vez estabilizado el core del sistema en el cloud, se inicia la mejora incremental, aprovechando las capacidades nativas del Cloud HCM. Se realizará un análisis detallado de cada integración, evaluando la posibilidad de optimización mediante APIs nativas o rediseño de arquitectura, priorizando siempre en función del impacto y el esfuerzo necesario. La migración a integraciones optimizadas será gradual y controlada, asegurando que cualquier cambio se realice solo cuando el sistema core esté funcionando perfectamente.

Coexistencia Controlada PeopleSoft / Cloud HCM: Durante la transición, ambos sistemas convivirán de forma sincronizada. Cloud HCM actuará como fuente de verdad (master), mientras que PeopleSoft permanecerá en modo read-only para aquellos módulos aún no migrados. Se establecerán auditorías para detectar y resolver cualquier discrepancia, y solo existirán interfaces bidireccionales para módulos en transición activa.

Limpieza de Deuda Técnica y Ordenación de Aplicaciones No-HR: Se aprovechará el proyecto para realizar un inventario exhaustivo de las funcionalidades actuales de PeopleSoft, clasificando cada aplicación y desarrollo según su naturaleza:

- HR Core: Migración directa a Cloud HCM (nómina, organigramas, evaluaciones, etc.).

- HR-Adyacente: Evaluación caso a caso.

- No-HR: Migración a sistemas corporativos más apropiados (por ejemplo, gestión de turnos de producción a WFM específico).

Cada funcionalidad tendrá un destino claro: migración a Cloud HCM si tiene sentido funcional, migración a otro sistema corporativo si es más adecuado, o desactivación si se considera obsoleta o en desuso. El resultado será un ecosistema más ordenado, sin arrastrar legacy innecesario, reduciendo la complejidad futura y garantizando una base limpia y preparada para la evolución y el crecimiento.

En definitiva, la estrategia de ejecución propuesta es clave para minimizar riesgos, proteger la continuidad del negocio y sentar las bases para una transformación digital sólida y sostenible. Este enfoque gradual y controlado es un factor diferenciador que justifica plenamente la inclusión del proyecto en el plan de 2026, garantizando el éxito sin comprometer la operativa.

- Riesgos y Mitigaciones Claves

Matriz de Riesgos del Proyecto

| Riesgo | Probabilidad | Impacto | Mitigación |
| --- | --- | --- | --- |
| Resistencia cambio usuarios | Alta | Medio | Change management desde día 1. Embajadores por área. Formación escalonada. |
| Integración as-is no funcionan | Baja | Alto | Validación técnica en RFQ. Pruebas integración en fase implantación Core. Plan B con conectores temporales. |
| Impacto operativo durante transición | Baja | Alto | Estrategia as-is Fase 1, coexistencia controlada |
| Migración de datos históricos compleja | Alta | Alto | Herramientas Oracle propias, reconciliación automatizada- Histórico en Peoplesoft read-only |
| Sobrecostes implementación | Media | Medio | Precio fijo en RFQ para fases Core. Revisión mensual avance vs presupuesto. |
| Funcionalidad crítica no cubierta | Baja | Alto | Gap analysis detallado en RFQ. Priorización funcional con RRHH. Aceptación formal requisitos. |
| Partner no cumple SLAs | Baja | Alto | Penalizaciones contractuales. Hitos go/no-go. Comité seguimiento quincenal. |

Riesgos de NO Ejecutar proyecto

| Impacto | Descripción |
| --- | --- |
| Conectores temporales | Conectores con herramientas corporativas nuevas (CRM, Telefonía Cloud…) |
| Rehacer integraciones | Cuando CRM/DATA BI/Telefonía Cloud estén completos, habrá que refactorizar |
| Escasez perfiles técnicos | Mercado PeopleSoft en declive: +35% coste vs cloud |
| Fin soporte 2031 | Soporte de seguridad extendido o migración forzada sin planificación |
| Obsolescencia funcional | La evolución del producto ya no existe desde la última versión lanzada en 2018, y su soporte a largo plazo está limitado hasta 2031. |
| Pérdida competitividad HR | Procesos manuales vs competencia con IA/analytics |

- Plan Ejecutivo

- RFP/I técnico a integradores (8semanas):solicitud de costes e información de proyecto de implantación. EN PROCESO FIN 30/11/2025

- RFQ técnico a integradores (8 semanas): metodología, alcance, costes, RACI, SLAs.

- Fase Core / Modulo 1 (6–9 meses): Core HR + validación de integraciones críticas.

- Fases modulares (12–24 meses): Talento, Reclutamiento, Formación, Compensación, Reporting…

- Impacto en herramientas de negocio y ecosistema corporativo

La migración a HCM Cloud representa una transformación estructural que habilita integraciones nativas, seguras y eficientes con las principales herramientas de negocio, procesos operativos y sistemas de soporte corporativo. Esta evolución tecnológica permite optimizar tiempos, reducir incidencias y mejorar la trazabilidad de los procesos de personas.

Integraciones con procesos de negocio mediante procedimientos estándar

La nueva plataforma permitirá conectar con sistemas de negocio utilizando interfaces y APIs estándar, lo que reduce el esfuerzo técnico, acelera la puesta en marcha de nuevos procesos y mejora la interoperabilidad entre RRHH y áreas como ventas, atención al cliente, DATA BI. Esto se traduce en procesos más ágiles, menos propensos a errores y con menor dependencia de desarrollos a medida.

Tecnología actual obsoleta: impacto en integraciones

El sistema actual (PeopleSoft 9.2) presenta limitaciones técnicas que dificultan la conexión con plataformas modernas, la evolución funcional de procesos de negocio y la incorporación de nuevas capacidades como IA o automatización. La migración elimina estas barreras, permitiendo una evolución natural del ecosistema digital corporativo.

Resolución de incidencias más eficiente

Las integraciones actuales requieren soporte técnico intensivo y son sensibles a cambios en los sistemas conectados. Con HCM Cloud se mejora la trazabilidad de errores, se simplifica el diagnóstico y resolución de incidencias, y se reduce el tiempo de respuesta ante fallos en procesos críticos.

Integraciones más seguras

La nueva plataforma incorpora estándares de seguridad actualizados (OAuth2, SAML, cifrado en tránsito y reposo), controles de acceso granulares por rol y posición, y auditoría completa de accesos e integraciones. Esto garantiza que las conexiones entre sistemas se realicen de forma segura, trazable y conforme a normativa.

Gestión de identidades

Actualmente, la organización utiliza Oracle Access Manager (OAM) y Oracle Identity Manager (OIM) para gestionar accesos en función de área, departamento y posición.

- Cuando un empleado cambia de departamento o posición, OIM revalúa automáticamente los permisos asignados.

- En nuevas incorporaciones, OIM asigna los permisos correspondientes según la plantilla definida para el área y posición.

La migración a HCM Cloud permite mantener esta lógica de asignación automática, mejorando la sincronización y trazabilidad de accesos en los procesos.

Adaptación organizativa (estructura, managers, reporting)

La nueva plataforma permite modelar estructuras organizativas complejas, asignar múltiples managers por empleado y configurar flujos de aprobación adaptados a la realidad organizativa. Esto facilita una gestión más flexible y alineada con la evolución del negocio.

Proceso de contratación en call center más eficiente

El proceso de alta y asignación de permisos en entornos de atención al cliente se ve directamente beneficiado: automatización del alta en sistemas, asignación inmediata de accesos según rol, y reducción del tiempo de incorporación. Esto mejora la eficiencia operativa y la experiencia del nuevo empleado.

Identificación de carencias de talento

La plataforma incorpora capacidades de analítica de desempeño y potencial, detección de brechas de talento por área o rol, y activación de planes de sucesión y desarrollo. Esto permite anticiparse a necesidades futuras y tomar decisiones basadas en datos.

- Conclusión ejecutiva

La migración del HCM no es un proyecto aislado de RRHH, sino una pieza estructural del ecosistema tecnológico de la Empresa.

Ejecutarlo en 2026 evita retrabajos, asegura coherencia con los proyectos CRM/Data BI/Telefonía Cloud y garantiza que RRHH disponga de una base Cloud segura, escalable y preparada para IA.

La decisión ahora es autorizar la RFP y la reserva presupuestaria para el plan de proyecto de 2026.

- Recomendación Ejecutiva

Decisión Solicitada

- Aprobar inclusión del proyecto HCM Cloud en roadmap 2026

- Priorizar Oracle Cloud HCM como opción de partida para RFQ

- Mantener Workday en short-list para contraste técnico/económico

- Asignar partida presupuestaria inicial 2026: XXX k€

Justificación

- Momento óptimo: Integración nativa con nuevas herramientas en proceso de implantación CRM/DATA BI/Telefonía Cloud desde el inicio.

- Riesgo controlado: Enfoque modular con go/no-go en cada fase

- Obsolescencia técnica: Fin soporte PeopleSoft 2031 obliga a actuar

- Próximo Paso Requerido

Aprobación formal para lanzar RFQ técnica a integradores y asignación de partida presupuestaria inicial 2026.