Necesidad Base de conocimiento corporativo (Negocio)

Necesidad, reenfoque, metodología de trabajo y plan de acción - Febrero 2026

“De la información dispersa al conocimiento estratégico”

- Resumen ejecutivo.

LidIA ha demostrado valor cuando el conocimiento está bien preparado y orientado a necesidades reales; y ha fallado cuando la información se ha tratado como “carga masiva” sin estructura ni responsables claros.

El diagnóstico con datos reales confirma que el principal freno no es la tecnología base, sino la gobernanza y la calidad del conocimiento: tras auditar más de 10.000 consultas, la efectividad operativa se sitúa en 58,8% y el 77,5% de los fallos se explica por vacíos documentales (falta información estructurada), no por mala interpretación de la IA.

Por eso necesitamos implantar una Base de Conocimiento Corporativa gobernada y organizada por casos de uso, que conecte con las fuentes de la verdad cuando existan, y que permita consolidar conocimiento disperso cuando no exista una fuente primaria, para convertirlo en referencia oficial.

- Marco Estratégico 2026: Los 5 Pilares

Este reenfoque se sostiene sobre cinco pilares fundamentales que transformarán LidIA en el activo de inteligencia más potente de la compañía:

| 1. Gobernanza | Modelo transversal patrocinado por Dirección con responsables claros por área. |
| --- | --- |
| 2. Casos de Uso | Incorporación de conocimiento solo bajo necesidad real y medición de impacto. |
| 3. Estándares | Plantillas y protocolos comunes para garantizar homogeneidad y trazabilidad. |
| 4. Automatización | Control de calidad asistido por IA para mantener la base de conocimiento viva. |
| 5. Cultura | LidIA como herramienta que piensa con la compañía, no un simple buscador. |

- De dónde venimos (historia y evolucion).

- Origen (2023): LiDiA nace para gestión de personas, como piloto en intranet para validar tecnología en un entorno controlado.

- Reenfoque a Negocio (2024): Incorporación de conocimiento específico de negocio: Mascotas, Anticipación y Especialistas. El repositorio escala de 70 páginas a más de 7,500 documentos. Enfoque lineal sin estructura clara por caso de uso.

- Estructura y Especialización (2025): Aceleramos la incorporación de información y rediseñamos la arquitectura del conocimiento en dos bloques estratégicos: Fichas de Producto (detalles técnicos) y Documentación de Negocio (operativas, argumentarios y flujos comerciales).

- Inteligencia Colectiva y Gobierno (2026 en Curso): Evolución hacia un modelo sólido de Gobierno del Conocimiento. Implementación de una metodología estandarizada basada en casos de uso reales para garantizar que LidIA sea el activo de inteligencia más potente de la compañía.

La lección estructural: LidIA no es un repositorio documental al uso; es un asistente de conocimiento. Si el repositorio está desordenado, la IA hereda ese desorden.

- Anatomía del problema: 6 síntomas de información no gobernada

Antes de hablar de soluciones, hay que entender qué está roto. Estos son los 6 problemas estructurales que impiden que la IA funcione:

| 1. FRAGMENTADA Dispersa en Word, Notes y Emails sin conexión. | 2. OCULTA Invisible a buscadores. Dependemos de 'preguntar'. |
| --- | --- |
| 3. OBSOLETA Sin fechas de vigencia claras. ¿Sigue aplicando? | 4. DUPLICADA Múltiples versiones rotando sin control. |
| 5. CONTRADICTORIA Datos inconsistentes que generan errores. | 6. INCOMPLETA Notas rápidas que carecen del contexto necesario. |

Resultado: la IA puede ser brillante, pero si le das basura, devuelve basura. El problema no es tecnológico, es organizativo.

- Qué hemos aprendido (lo que funciona vs lo que no).

- Cuando funciona (caso DANA: “el éxito”).

Cuando la información se organiza por caso de negocio y con responsable claro, el impacto es inmediato: permite atender situaciones de alta presión con rapidez y calidad.

- Información organizada específicamente para el caso de uso.

- Atención de emergencias con rapidez.

- Calidad de respuesta excepcional.

- Responsable de información definido (SvP).

- Cuando no funciona (caso Salud: “la lección”).

La carga masiva de información en formatos variados y sin foco en la necesidad del operador termina en:

- Baja usabilidad y menor valor percibido.

- Complejidad excesiva para IA y humano.

- Falta de memoria de acceso histórico.

- Desactualización por falta de circuito de mantenimiento.

- Aporte de valor limitado por saturación.

Conclusión operativa: el problema no es “meter más documentos”, es construir conocimiento utilizable: completo, no redundante, orientado a resolver escenarios reales.

- Diagnóstico actual con datos reales .

El informe de diagnóstico operativo (17 de noviembre de 2025) aporta una foto objetiva: Tecnología base funcional: el sistema entiende intención y reutiliza refraseos en un 98,6% de los casos.

| Tecnología Base | Efectividad operativa | Causa raíz | Necesidad de intervención |
| --- | --- | --- | --- |
| Funcional: el sistema entiende intención y reutiliza refraseos en un 98,6% de los casos. | 58,8% (insuficiente para escalar) | 77,5% de los fallos (3.225 casos) se deben a vacíos documentales. | 43,3% de consultas requieren crear o mejorar documentación |

Conclusión: el desafío prioritario es la gobernanza del dato/conocimiento (validado, actualizado y estructurado por negocio). La tecnología funciona; lo que falla es la calidad y organización del conocimiento.

Además, ya se había identificado que la documentación incompleta, redundante o que cubre solo partes del proceso empeora el rendimiento y precisión de la IA.

- Reenfoque estratégico: de “repositorio general” a “gestión por casos de uso”.

Este reenfoque es el punto clave: pasamos de acumular contenido a cerrar escenarios de negocio.

Qué significa “caso de uso” aquí.

Un caso de uso es un escenario operativo repetible donde:

- Hay un conjunto acotado de dudas típicas por parte del operador.

- Un conjunto acotado de información válida para dar respuesta a esa duda..

- Una respuesta esperada “oficial” del área.

Por qué es necesario.

Porque en un RAG grande con muchas temáticas, la búsqueda global trae ruido, ambigüedad y mezcla de contextos. El reenfoque introduce una idea simple:

Primero clasifica la consulta (si pertenece a un caso de uso), luego recupera solo lo que toca.

- La necesidad que levantamos: Base/Biblioteca de Conocimiento Corporativa gobernada.

Definición (sin entrar aún en estructura técnica).

Necesitamos una base de conocimiento corporativa que convierta la información dispersa en conocimiento:

- Único (una referencia oficial por tema).

- Actualizado (con ciclo de revisión y responsables).

- Trazable (origen, versión, quién valida).

- Y usable por los modelos de IA (LidIA y futuros RAG/CAG).

Una sola fuente. Un documento canónico por cada información. Reutilizar, no duplicar.

Dos situaciones que debe soportar (clave de tu matiz).

- Existe fuente primaria (“fuente de la verdad”).

La base de conocimiento debe conectarse a esa fuente y usarla como origen (ej.: maestro de coberturas).

- No existe fuente primaria (conocimiento disperso).

La base de conocimiento debe permitir consolidar y declarar una referencia oficial gobernada (lo que hoy está en mails, excels, notas, wikis sueltas, BBDD notes…).

Esto es crítico porque la compañía hoy convive con silos y caminos distintos para llegar a la información, sin estándares y con formatos variados.

- Objetivos de negocio (para que se entienda el “para qué”).

- Ahorro de tiempo en búsqueda → mejora de eficiencia operativa.

- Respuestas homogéneas, actualizadas y “de compañía”.

- Profesionalización y reducción de riesgo operativo (menos contradicciones)

- Preparar el conocimiento para el futuro (CRM/IA): sin conocimiento estructurado no hay salto cualitativo sostenible.

- Alcance del conocimiento (qué entra en la base)

Proponemos dos grandes bloques:

- Producto (por ramos): conceptos generales, condiciones generales, coberturas, exclusiones, etc.

- Operativas por proceso de negocio: operativas, campañas, normas de suscripción, manuales, etc.

Y una regla práctica: priorizamos por impacto real (mapa de calor de dudas) y resolvemos bloques temáticos cerrados.

- Metodología de trabajo (modelo operativo por casos de uso)

Principio de trabajo

Evolucionamos del repositorio general a un modelo de precisión y validación, trabajando por bloques cerrados para garantizar fiabilidad.

Flujo de trabajo (6 fases) y entregables

- Fase 1 — Alineación: acordar modelo, funciones y planificación.

Entregable: metodología + estimación/planificación.

- Fase 2 — Análisis y priorización: mapa de calor de necesidades, priorización.

Entregable: backlog de casos de uso por prioridad.

- Fase 3 — Ejecución del caso: revisar respuesta actual, analizar información disponible, consensuar info necesaria, documentar faltantes y etiquetar.
Entregable: documentación registrada en repositorio corporativo.

- Fase 4 — Puesta en marcha: ajuste del motor de búsqueda de información (“el bibliotecario”, validación técnica y validación funcional (OK/NOK y refinado).

- Fase 5 — Retrospectiva: qué funcionó y qué mejorar del proceso.

- Fase 6 — Seguimiento: monitorización en producción; si hay errores/mejoras, se reabre el ciclo.

Gobernanza: roles y responsabilidad

Diferenciamos entre roles estratégicos (gobierno) y roles operativos (ejecución):

Roles de Gobierno (estrategia y control)

| Rol | Responsabilidad |
| --- | --- |
| Responsable de Proyecto por área | valida/aprueba/alinea con visión de negocio |
| Embajadores de Calidad | garantizan estándares de forma y fondo |
| Especialistas de Documentación | actualización periódica + trazabilidad |
| Informados y Afectados | notificación/visto bueno según impacto |
| Líder de Insights | métricas, indicadores y analítica de uso |

Roles Operativos (el motor de ejecución)

| Rol | Responsabilidad |
| --- | --- |
| El Analista (Rol: Investigador) | Detecta la necesidad del negocio y localiza dónde está la información hoy. |
| El Experto (Rol: Negocio) | Válida la veracidad del contenido y aclara las dudas de contexto. |
| El Redactor (Rol: Calidad) | Transforma la información vaga en operativas precisas y completa la Ficha Maestra. |
| El Validador (Rol: Líder) | Revisión de calidad final y publicación oficial en el Espacio |

Método para asignar propietarios (owner) a la información

Se propone identificar tipos de información, origen, quién la define, quién la usa, quién decide cambios y quién actualiza el origen.

- Requisito tecnológico (condición imprescindible para que el modelo funcione)

Este punto es importante porque ata el “cómo trabajamos” con el “qué hay que construir”.

No basta con mejorar documentación, hay que evolucionar la arquitectura de búsqueda a un modelo segmentado por caso de uso. Si no, el motor seguirá mezclando contextos y generando respuestas imprecisas o contradictorio.

Necesidad concreta

Implementar una capa previa (“router”) capaz de distinguir entre consulta genérica y específica antes de buscar la respuesta.

Cómo conviven ambos sistemas

- Si la pregunta encaja en un caso validado → búsqueda acotada a documentación validada del caso.

- Si no encaja → búsqueda global estándar.

Beneficio: más precisión, más rapidez, menos riesgo operativo.

- Plan de acción propuesto (escalable)

El propio documento plantea un enfoque de piloto + escalado, y gobierno en paralelo para no bloquear avances.

- Línea A — Pilotos por casos de uso (para demostrar impacto)

  - Piloto con un caso de uso por área, priorizando alto impacto.

  - Prueba controlada con grupo de control vs grupo con LidIA para medir eficiencia y presentar resultados.

- Línea B — Gobierno del conocimiento en paralelo (para asegurar sostenibilidad)

  - Asignar propietarios a cada registro / tipo de información siguiendo el modelo de gobierno.

  - Coordinarse con Gobierno del Dato para adoptar un enfoque corporativo unificado, en la medida de lo posible.

- Línea C — Adopción y capacitación

La documentación histórica también señala que factores limitantes han sido adopción apresurada, baja madurez y falta de responsables claros; por eso el plan debe incluir formación y gestión de expectativas.

- Riesgos si no se hace (para cerrar el “por qué ahora”)

- Seguiremos con una IA que responde con ruido y mezcla de contextos (pérdida de confianza y adopción).

- La base documental crecerá, pero el valor no: más volumen ≠ mejor conocimiento.

- Reproceso y duplicidad: cada área seguirá creando “su versión”, y la compañía pagará el coste en eficiencia y coherencia.

La Biblioteca del Conocimiento por Casos de Uso no solo conecta a la IA con sistemas oficiales ya existentes; también crea documentos canónicos que, cuando no hay una fuente primaria clara, se convierten en la nueva referencia oficial y gobernada de la compañía para ese tema.

Así resolvemos la situación actual de información dispersa y aseguramos que cualquier IA (LidIA hoy, las que vengan mañana) responda siempre con conocimiento único, trazable y validado.

ANEXO A — Modelo propuesto de biblioteca (ya con estructura y reglas)

Propósito

Tener una biblioteca ágil donde cada caso de uso usa información única, fiable y fácil de mantener, sin duplicidades y con trazabilidad para que LiDiA responda con certeza.

Principio rector

Una sola fuente. Un documento canónico. Reutilizar, no duplicar.

- Documentos canónicos: dos tipos de origen.

  - Primaria externa: existe fuente de verdad → el documento referencia y apunta a ese origen.

*   El documento canónico se marca como `tipo_origen = primaria_externa`

  - Canónico único: no existe fuente primaria → el documento consolidado se convierte en referencia oficial (con owner, validación y revisiones).

*  En este caso, el documento canónico **consolida y unifica** toda esa información dispersa y, una vez validado por su owner, **se declara la referencia oficial de la compañía para ese tema**.

NOTA:

> Siempre que exista  “Tipo_origen = primaria_externa`, la IA debe apoyarse en esa fuente primaria.

> Cuando `tipo_origen = canonico_único`, la IA toma el propio documento canónico como fuente de la verdad.

El Bibliotecario: Los 10 Campos Sagrados

La Analogía del Bibliotecario:

Imagina una biblioteca infinita. El bibliotecario no lee cada libro para ayudarte; busca en el fichero de metadatos.

Si no etiquetas correctamente estos 10 campos, tu conocimiento será invisible para la IA:

| Doc ID | Identificador documento Ej: 'DOC-123' |
| --- | --- |
| Caso de Uso | Proceso macro. Ej: 'Gestión de Bajas' |
| Nombre | Título específico. Ej: 'Devolución Prima' |
| Tipo | Naturaleza. Ej: 'Normativa' |
| Ramo/Producto | Alcance. Ej: 'Hogar', 'Motor' |
| - Owner | Responsible . Ej 'maria.lopez@empresa.com' |
| Estado | Confianza. Ej: 'Vigente' |
| Tipo origen | Primaria_externa # cuando existe un sistema / servicio origen Canonico_único # cuando el propio doc es la fuente de la verdad |
| Fuente primaria | -https://... (URL servicio/sistema oficial) # si aplica - null / N/A # si el documento es la fuente |
| Vigencia | Tempo. Ej: 'Desde 01/2026' |
| Etiquetas | Anzuelos. Ej: 'baja, anulación' |
| Estado | Estado de documento ej; Activo,Obsolote… |
| Ultima revisión | Fecha ultima revisión de documento |
| - Sensibilidad: | Interno, Condidencial… |
| Resumen | Síntesis. Ej: 'Pauta extornos' |
| Relaciones | Vínculos. Ej: '[[Condicionado]]' |

- Regla de validación.

Regla de oro: sin owner no hay “validado”; si hay fuente primaria externa, debe quedar trazada.

- Manifiesto del caso de uso (mapa de información)

Un manifiesto por caso de uso que lista qué documentos, fragmentos y componentes se usan, con notas de alcance.

- Componentes atómicos

Piezas reutilizables para evitar repetir definiciones, tablas y cláusulas.

- “El Bibliotecario” (capa lógica)

Servicio que lee manifiestos, recupera el contenido correcto, respeta fuentes originales y ejecuta las reglas de gobernanza (sin sustituir al responsable humano).

ANEXO C — Estándar de Redacción LidIA

El Principio de Oro:

"Si no está escrito, la IA no lo sabe."

A diferencia de un humano, la IA no sobreentiende nada. No resumas. No asumas. Tu misión es explicar el proceso completo, como si el operador no supiera nada del negocio.

Los 3 Mandamientos de Redacción Estratégica

| 1. DESCOMPOSICIÓN | Divide procesos largos en pasos atómicos: Situación → Comprobación → Acción |
| --- | --- |
| 2. CERO AMBIGÜEDAD | Evita interpretaciones. Usa reglas directas: 'Si sucede A, aplica B' |
| 3. CONTEXTO ES REY | Explica el POR QUÉ. Ayuda a la IA a entender la intención detrás de la norma. |

Casos Reales: Antes vs Después

Ejemplo 1: Transferencia a Cross-selling

| ❌ ACTUAL (DIFUSO) | 'Antes de transferir a Cross-selling por técnica, es obligatorio consultar con el supervisor.' |
| --- | --- |
| ✓ LIDIA (PRECISO) | 'Llamar al supervisor por línea interna para validar contraoferta. Si autoriza, transferir marcando 'Técnica Autorizada'.' |

Ejemplo 2: Aviso de Impago

| ❌ ACTUAL (DIFUSO) | 'En pólizas con aviso de impago, validar con supervisor si se puede borrar la marca.' |
| --- | --- |
| ✓ LIDIA (PRECISO) | 'Si aparece el aviso rojo de 'IMPAGO', no transferir. Verificar abono del recibo y solicitar borrado manual al supervisor.' |

ANEXO D — Check-list de Certificación de Calidad

Antes de publicar cualquier documento en la Base de Conocimiento, verifica que cumple estos 6 criterios:

☐ ¿Está claro para alguien externo?

Una persona que no conoce el negocio debe poder entenderlo sin necesitar explicaciones adicionales.

☐ ¿Indica cuándo aplica (y cuándo no)?

Contexto temporal, ramos, productos y situaciones en las que la información es válida.

☐ ¿Coherente con otras políticas?

No contradice otras operativas vigentes ni genera conflictos normativos.

☐ ¿Contenido 100% actualizado?

Refleja la situación actual sin referencias a versiones obsoletas.

☐ ¿Tiene responsable y fecha?

Owner asignado con fecha de última verificación registrada.

☐ ¿Ubicación oficial correcta?

Publicado en el repositorio corporativo con todos los metadatos completados.

Certificación de Calidad LidIA

Sin estos 6 checks, el documento no existe.

ANEXO C — Glosario mínimo (para alinear lenguaje)

- Base de Conocimiento Corporativa: Conjunto gobernado de información validada que convierte contenido disperso en conocimiento reutilizable, trazable y utilizable por personas y sistemas (incluida la IA). No es un repositorio documental, sino una infraestructura de conocimiento.

- Biblioteca de Conocimiento: Capa lógica y organizativa donde se estructuran los documentos canónicos por casos de uso, con reglas claras de validación, mantenimiento y consumo.

- Caso de uso: Escenario operativo concreto y repetible que agrupa:

  - Un conjunto acotado de preguntas habituales.

  - Información válida y suficiente para responderlas.

  - Una respuesta esperada y oficial de la compañía. Es la unidad mínima de gestión del conocimiento.

- Documento canónico: Documento único y de referencia para un tema concreto. Sustituye a múltiples versiones dispersas y se declara como estándar oficial una vez validado.

- Documento canónico único: Tipo de documento canónico que se convierte en la fuente de la verdad cuando no existe un sistema o referencia primaria externa. Consolida información dispersa y, tras su validación, pasa a ser el estándar corporativo.

- Fuente de la verdad: Sistema, servicio o documento oficial donde se define y mantiene una información. Es el origen autorizado para consultas y decisiones.

- Fuente primaria externa: Sistema o aplicación corporativa que actúa como fuente de la verdad (por ejemplo, un maestro de coberturas o una aplicación de normas). La base de conocimiento debe referenciarla, no duplicarla.

- Gobierno del conocimiento: Conjunto de roles, reglas y procesos que garantizan que el conocimiento sea:

  - Único.

  - Actualizado.

  - Validado.

  - Trazable en el tiempo. Incluye responsabilidades claras sobre quién define, valida y mantiene la información.

- Owner (propietario de la información): Responsable funcional de un documento o conjunto de información. Decide su validez, aprueba cambios y garantiza su actualización. Sin owner no existe conocimiento validado.

- Validación: Proceso mediante el cual un documento pasa de borrador a referencia oficial. Implica revisión funcional y aceptación explícita por parte del owner.

- Estado del documento: Indicador del punto del ciclo de vida del contenido (borrador, en revisión, validado, obsoleto). Solo el contenido validado puede ser consumido por la IA.

- Metadatos: Información estructurada que describe un documento (owner, versión, origen, estado, fecha de verificación, sensibilidad). Permite gobernar, buscar y consumir correctamente el conocimiento.

- Trazabilidad: Capacidad de identificar el origen de una información, su versión, quién la validó y cuándo fue revisada por última vez.

- Información dispersa: Conocimiento no estructurado que vive en correos, excels, notas personales, wikis no oficiales o conversaciones informales, sin una referencia única ni responsable claro.

- Consolidación de conocimiento: Proceso de recopilar, depurar y unificar información dispersa en un documento canónico validado.

- RAG (Retrieval Augmented Generation): Modelo de IA que recupera información desde una base de conocimiento y la utiliza como contexto para generar respuestas.

- CAG (Context Augmented Generation): Enfoque similar al RAG en el que la generación de respuestas está condicionada por información externa validada.

- Router de consultas: Capa lógica previa al motor de búsqueda que clasifica una pregunta para decidir si debe resolverse:

  - Dentro de un caso de uso validado (búsqueda acotada).

  - O mediante búsqueda global estándar.

- Búsqueda acotada por caso de uso: Mecanismo que limita la recuperación de información únicamente a la documentación validada de un caso concreto, reduciendo ruido y ambigüedad.

- Búsqueda global: Búsqueda general sobre todo el repositorio, utilizada solo cuando la consulta no encaja en ningún caso de uso validado.

- Componentes atómicos: Piezas de información reutilizables (definiciones, tablas, cláusulas, criterios) que evitan duplicidades y facilitan el mantenimiento del conocimiento.

- Manifiesto del caso de uso: Mapa que define qué documentos, componentes y fuentes se utilizan para resolver un caso de uso concreto, y con qué alcance.

- Efectividad operativa: Indicador que mide el porcentaje de consultas correctamente resueltas con la información disponible, sin necesidad de reprocesos ni escalados.

- Ruido informativo: Información irrelevante, redundante o fuera de contexto que dificulta encontrar la respuesta correcta y reduce la confianza en el sistema.

- Adopción: Grado en que las personas utilizan de forma habitual y confiada la base de conocimiento y la IA como referencia en su trabajo diario.

- Escalabilidad del conocimiento: Capacidad de crecer en volumen y alcance sin perder coherencia, calidad ni gobernanza.

- Deuda documental: Conjunto de vacíos, inconsistencias o documentos obsoletos que penalizan la calidad del conocimiento y el rendimiento de la IA.